📅 比赛路线总表（大二下 ~ 大四上）

| 时间 | 核心比赛 | 作品形态 | 作品完成度要求 | 核心收益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大二下 | 中国大学生计算机设计大赛 | 魔方迭代版 + CubeLib初步应用 | 魔方已有，CubeLib模块5-8个 | 省级以上奖项 |
| 大二下~大三上 | 大创项目（创新训练）申报与执行 | CubeLib V1.0 + 魔方案例 | 正式立项，模块10+，CLI可用 | 经费+项目背书+软著 |
| 大三上 | CCF开源创新大赛 | CubeLib V1.0正式开源 | GitHub开源，文档完善，CLI V1.0 | 社区启动，Star积累 |
| 大三下 | 挑战杯（小挑）校赛+省赛 | CubeLib + 模块市场 + CubeLab原型 | 模块15+，模块市场上线，CubeLab Demo | 商业计划验证 |
| 大四上 | 创青春（揭榜挂帅） | CubeLab付费版 + 定制服务 | CubeLab正式版，种子用户3-5家 | B端客户，公司注册 |

大四（可选）：中国国际大学生创新大赛——若挑战杯成绩好，趁热打铁冲更高奖项。

📝 各阶段具体打法

第一阶段：大二下（3月-6月）

核心比赛：中国大学生计算机设计大赛

为什么选这个比赛？

- 每年3-4月校赛，5-6月省赛，7-8月国赛，时间刚好在大二下

- 有物联网赛道和软件应用赛道，你的作品天然匹配

- 门槛适中，适合作为第一个正式参赛的A类赛事

作品完成度要求：

- 魔方硬件已经在大一完成并参赛过，这次可以作为迭代版参赛

- CubeLib已有5-8个基础模块（传感器驱动3-4个、MQTT通信、设备鉴权、心跳包）

- 可以用CubeLib的模块来展示“魔方是如何快速开发的”

具体任务：

| 时间 | 任务 |
| --- | --- |
| 大二上（赛前准备） | 从魔方项目中持续抽取通用模块，CubeLib积累至5-8个模块 |
| 寒假 | 完善模块文档，准备参赛材料 |
| 3-4月 | 校赛报名，提交作品 |
| 5-6月 | 省赛答辩 |

参赛策略：

- 物联网赛道：展示魔方硬件+CubeLib如何加速开发

- 软件应用赛道：展示CubeLib CLI工具和模块化架构

- 一个作品，报两个赛道（如果规则允许）

产出：省级以上奖项、CubeLib模块5-8个、参赛答辩经验

第二阶段：大二下~大三上（跨年度）

核心任务：大创项目（创新训练）申报与执行

为什么这个时间申报？

- 大二下申报，大三这一整年作为项目执行期

- 正好覆盖CubeLib从V0.5到V1.0的核心开发期

- 经费用于云服务器、域名、开发物料等

作品完成度要求：

- 申报时（大二下）：CubeLib已有5-8个模块，有CLI原型，有魔方案例

- 中期检查（大三上）：CubeLib V1.0开源，模块10+，CLI V1.0可用

- 结题（大三下~大四上）：CubeLib V1.5，模块15+，模块市场上线，有种子用户

具体任务：

| 时间 | 任务 |
| --- | --- |
| 大二下（3-5月） | 撰写大创申报书，以“物联网模块化代码库平台”为主题申请立项 |
| 大二下（6-8月） | 立项获批，经费到账；暑期集中开发，冲刺CubeLib V1.0 |
| 大三上 | 正式开源，CCF开源大赛参赛；中期检查准备 |
| 大三下 | 模块市场开发，CubeLab原型开发，种子用户寻找 |
| 大四上 | 结题答辩，软著作为结题成果 |

申报书核心逻辑：

- 项目基础：已完成智能桌面魔方，从中验证了模块化开发的可行性

- 项目内容：开发一套开源的物联网模块化代码库，包含硬件驱动层和后端服务层

- 创新点：模块化封装 + CLI工具 + 可视化项目生成

- 已有成果：魔方获物联网竞赛X等奖，已积累X个通用模块

产出：大创立项批文+经费（几千到几万）、软著证书、CubeLib V1.0、完整项目文档

第三阶段：大三上（9月-次年1月）

核心比赛：CCF开源创新大赛

为什么这个时间？

- CCF开源大赛通常在7月前报名，大三上正好是项目开源后的第一个完整参赛窗口

- 此时CubeLib刚开源，正好用比赛倒逼文档完善和社区运营

作品完成度要求：

- CubeLib V1.0已在GitHub开源

- 模块数量10+（硬件驱动5+、后端服务5+）

- CLI工具V1.0可用（cube search、cube add、cube init、cube config）

- 中英文README、快速开始指南、API文档完整

- “智能桌面魔方”作为标杆案例展示

具体任务：

| 时间 | 任务 |
| --- | --- |
| 大三上开学 | CubeLib V1.0正式开源 |
| 9-10月 | 完善文档，录制演示视频 |
| 10-12月 | 运营社区（及时回Issue、写技术文章引流） |
| 次年1月前 | 提交CCF开源大赛作品 |

参赛策略：

- 用Star数、Issue响应速度、文档完整度作为核心指标

- 在掘金/知乎/GitHub持续输出技术文章，带动社区关注

- 目标是GitHub Star 100+，CCF官方认证

产出：CCF开源大赛参赛/获奖、GitHub Star 100+、社区首批用户

第四阶段：大三下（2月-6月）

核心比赛：挑战杯（小挑）校赛+省赛

为什么这个时间？

- 挑战杯校赛通常在3-5月，省赛5-6月，国赛10-11月

- 此时CubeLib已开源半年，有社区反馈，产品更成熟

- 模块市场Web版和CubeLab原型正好作为商业化的核心展示

作品完成度要求：

- CubeLib V1.5，模块15+

- 模块市场Web版上线（浏览、搜索模块）

- CubeLab可视化项目生成器原型（能演示“勾选模块→一键生成项目”）

- 已有3-5家种子用户（校友企业、创客团队、实验室）

- 商业模式清晰：免费基础库 + 付费高级模块 + CubeLab订阅 + 定制服务

具体任务：

| 时间 | 任务 |
| --- | --- |
| 大三上寒假 | 开发模块市场Web版 |
| 大三下开学 | 开发CubeLab原型 |
| 3-4月 | 寻找种子用户，收集反馈 |
| 3-5月 | 准备商业计划书，挑战杯校赛 |
| 5-6月 | 挑战杯省赛 |

商业计划书核心逻辑：

- 痛点：物联网开发碎片化，重复造轮子

- 解决方案：CubeLib模块化代码库 + CubeLab可视化生成器

- 产品优势：全链路覆盖、一键生成、开源免费+付费增值

- 商业模式：免费引流 → 高级模块订阅 → CubeLab付费 → 定制服务

- 验证数据：GitHub Star数、种子用户反馈、魔方案例

- 团队：物联网硬件+后端+CLI工具，全栈覆盖

产出：挑战杯省级以上奖项、商业计划书、种子用户、CubeLab原型

第五阶段：大四上（9月-12月）

核心比赛：创青春（揭榜挂帅赛道）

为什么这个时间？

- 创青春揭榜挂帅赛道面向企业真实需求，是获取B端客户的最短路径

- 此时CubeLab已较成熟，可以直接用于响应企业需求

- 大四上时间相对宽裕（课少），可以投入更多精力

作品完成度要求：

- CubeLib V1.5+，模块15-20个

- CubeLab正式版上线（作为付费功能）

- 公司注册完成

- 已有3-5家种子用户的使用反馈

具体任务：

| 时间 | 任务 |
| --- | --- |
| 大四上开学 | CubeLab正式版上线，付费功能开通 |
| 9-10月 | 关注揭榜挂帅企业需求，寻找匹配题目 |
| 10-11月 | 用CubeLib+CubeLab快速响应，提供解决方案 |
| 11-12月 | 洽谈B端客户，签约定制服务 |

参赛策略：

- 揭榜挂帅本质是“企业出题，你答题”，CubeLib+CubeLab的快速开发能力就是最大优势

- 提前在模块市场中准备企业级模块（安全审计、多协议网关等），增加竞争力

- 即使不获奖，B端客户合同本身就是最重要的产出

产出：公司注册执照、B端客户合同、CubeLab付费版上线

第六阶段：大四（可选）

核心比赛：中国国际大学生创新大赛

- 若挑战杯已获好成绩，趁热打铁参赛

- 主要是品牌曝光和资源对接

- 时间与其他任务不冲突

🔑 关键里程碑总览

| 时间 | 里程碑 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 大二下（3-6月） | 计算机设计大赛 | 第一个A类赛事，检验作品成熟度 |
| 大二下（3-5月） | 大创申报 | 获取经费和官方项目身份 |
| 大三上（9月） | CubeLib正式开源 | 产品从私有变为公开，社区启动 |
| 大三上（9-1月） | CCF开源大赛 | 开源社区的第一个权威认证 |
| 大三上 | 申请软件著作权 | 大创结题+比赛加分+公司无形资产 |
| 大三下（3-6月） | 挑战杯省赛 | 商业计划验证，种子用户积累 |
| 大四上（9-12月） | 创青春+公司注册 | 正式商业化，B端客户 |